**บัญชีติดตามและประเมินผลโครงการ**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เฉพาะโครงการที่ได้รับงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ.2564**

**องค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย**

…………………………………

**1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.1 ส่งเสริมให้มีและบำรุงทางบก ทางระบายน้ำ ทางเดินเท้า สะพานและท่าเทียบเรือและโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ตั้งไว้ | งบประมาณที่เบิกจ่าย | ดำเนินการเสร็จแล้ว | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ | ยกเลิกโครงการ | ระยะเวลาที่ดำเนินการตามแผน | ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง |  ปัญหา/อุปสรรค ในการ ดำเนินการ |  หน่วย ดำเนินการ |
| 1 | โครงการก่อสร้าง ถนนลูกรังเส้นขนาน 2 บ้านหนองแวงน้อย หมู่ 3 บ้านหนองแวงเหนือ หมู่ที่ 8  | 466,000(หน้า 61) | 465,000 | 🗸 | - | - | - | ม.ค.-ก.ย. 64 | 2 มิ.ย.64 | - | กองช่าง |
| 2 | โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรถนนแบบเอสพัลติกส์คอนกรีตบ้านหนองแวงน้อยหมู่ที่ 3  | 250,000 | 249,000 | 🗸 | - | - | - | ม.ค.-ก.ย. 64 | 31 มี.ค.64 | - | กองช่าง |
| 3 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก อบต.โชคชัย | 149,600(หน้า 61) | 143,000 | 🗸 | - | - | - | ม.ค.-ก.ย. 64 | 16 มี.ค.64 | - | กองช่าง |
| 4 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านคลองน้ำใส หมู่ที่ 2  | 149,600(หน้า 62) | 142,000 | 🗸 | - | - | - | ม.ค.-ก.ย. 64 | 20 พ.ค.64 | - | กองช่าง |
| 5 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านคำบง หมู่ที่ 4  | 249,700(หน้า 62) | 245,000 | 🗸 | - | - | - | ม.ค.-ก.ย. 64 | 31 มี.ค. 64 | - | กองช่าง |
| 6 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านชัยมงคล หมู่ที่ 1 | 249,600(หน้า 62) | 236,000 | 🗸 | - | - | - | ม.ค.-ก.ย. 64 | 24 มี.ค. 64 | - | กองช่าง |
| 7 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านป่าข่า หมู่ที่ 6 | 149,600(หน้า 62) | 142,000 | 🗸 | - | - | - | ม.ค.-ก.ย. 64 | 19 พ.ค.64 | - | กองช่าง |
| 8 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองลำดวน หมู่ที่ 9 | 150,000(หน้า 63) | 143,,000 | 🗸 | - | - | - | ม.ค.-ก.ย. 64 | 30 เม.ย. 64 | - | กองช่าง |
| 9 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแวงเหนือ หมู่ที่ 8 | 250,000(หน้า 63) | 160,000 | 🗸 | - | - | - | ม.ค.-ก.ย. 64 | 20 ส.ค. 64 | - | กองช่าง |

-2-

**1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.1 ส่งเสริมให้มีและบำรุงทางบก ทางระบายน้ำ ทางเดินเท้า สะพานและท่าเทียบเรือและโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ตั้งไว้ | งบประมาณที่เบิกจ่าย | ดำเนินการเสร็จแล้ว | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ | ยกเลิกโครงการ | ระยะเวลาที่ดำเนินการตามแผน | ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง |  ปัญหา/อุปสรรค ในการ ดำเนินการ |  หน่วย ดำเนินการ |
| 10 | โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองหลี่ หมู่ที่ 7  | 250,000(หน้า 64) | 240,000 | 🗸 | - | - | - | ม.ค.-ก.ย. 64 | 1 เม.ย.64 | - | กองช่าง |
| 11 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก  | 250,000(หน้า 64) | 249,000 | 🗸 | - | - | - | ม.ค.-ก.ย. 64 | 31 มี.ค.64 | - | กองช่าง |
| 12 | โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านหนองแวงน้อย หมู่ที่ 3 | 250,000(หน้า 64) | 143,000 | 🗸 | - | - | - | ม.ค.-ก.ย. 64 | 1 มี.ค.64 | - | กองช่าง |
| 13 | โครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย  | 80,000(หน้า 65) | 142,000 | 🗸 | - | - | - | ม.ค.-ก.ย. 64 | 30 ก.ย..64 | - | กองช่าง |

**1.2 ส่งเสริมให้มีการบำรุงไฟฟ้า แสงสว่างและสวนสาธารณะ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ตั้งไว้ | งบประมาณที่เบิกจ่าย | ดำเนินการเสร็จแล้ว | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ | ยกเลิกโครงการ | ระยะเวลาที่ดำเนินการตามแผน | ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง |  ปัญหา/อุปสรรค ในการ ดำเนินการ |  หน่วย ดำเนินการ |
| 1 | อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดมุกดาหาร | 200,000(หน้า 65) | 181,163.84 | - | - | - | - | ม.ค.-ก.ย. 64 | 14 ก.ย..64 | - | กองช่าง |
| 2 | โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างริมทางบ้านคลองน้ำใส หมู่ที่ 2 | 100,000(หน้า 57) | 98,000 |  |  |  |  | ม.ค.-ก.ย. 64 | 6 ส.ค..64 | - | กองช่าง |

**1.3 การส่งเสริมการสาธารณูปโภคสาธารณูปการและการก่อสร้างอื่นๆ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ตั้งไว้ | งบประมาณที่เบิกจ่าย | ดำเนินการเสร็จแล้ว | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ | ยกเลิกโครงการ | ระยะเวลาที่ดำเนินการตามแผน | ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง |  ปัญหา/อุปสรรค ในการ ดำเนินการ |  หน่วย ดำเนินการ |
| 1 | โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลโชคชัย | 170,000(หน้า 60) | 169,000 | 🗸 | - | - | - | ม.ค.-ก.ย. 64 | 30 ก.ย 64 | - | กองช่าง |
| 2 | ค่าจ้างเหมาแรงงานสำหรับการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย | 20,000(หน้า 57) | ไม่ได้ดำเนินการ- |  | - |  | - | ม.ค.-ก.ย. 64 | 30 ก.ย 64 | - | กองช่าง |
| 3 | โครงการก่อสร้างบ่อบำบัดสิ่งปฏิกูล | 430,000(หน้า 52) | 429,500 | 🗸 | - | - | - | ม.ค.-ก.ย. 64 | 30 ก.ย 64 | - | กองช่าง |

**1.4 ให้มีการควบคุมอาคาร การจัดพื้นที่การใช้ที่ดิน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ตั้งไว้ | งบประมาณที่เบิกจ่าย | ดำเนินการเสร็จแล้ว | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ | ยกเลิกโครงการ | ระยะเวลาที่ดำเนินการตามแผน | ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง |  ปัญหา/อุปสรรค ในการ ดำเนินการ |  หน่วย ดำเนินการ |
| 1 | โครงการจัดทำแผนที่ภาษีที่ดินและทะเบียนทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย | 187,288(หน้า 41) | 186,638 | 🗸 | - | - | - | พ.ย.63-ก.ย.64 | 16 ก.ค.64 | - | กองคลัง |
| 2 |  โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ | 10,000(หน้า 41 | ไม่ได้ดำเนินการ |  |  | 🗸 |  | พ.ย.63-ก.ย.64 |  |  | กองคลัง |

-3-

**2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 2.1 เพื่อส่งเสริมด้านการศึกษา การกีฬา และนันทนาการ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ตั้งไว้ | งบประมาณที่เบิกจ่าย | ดำเนินการเสร็จแล้ว | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ | ยกเลิกโครงการ | ระยะเวลาที่ดำเนินการตามแผน | ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง |  ปัญหา/อุปสรรค ในการ ดำเนินการ |  หน่วย ดำเนินการ |
| 1 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา | 468,550(หน้า 48) | 386,490 | 🗸 | - | - | - | ต.ค.63- ก.ย.64 | ต.ค.63- ก.ย.64 | - | สำนักปลัด |
| 2 | เงินอุดหนุนส่วนราชการ | 2,484,000(หน้า 44) | 2,465,600 | 🗸 | - | - | - | ต.ค.63- ก.ย.64 | ต.ค.63- ก.ย.64 | - | สำนักปลัด |
| 3 | ค่าอาหารเสริม (นม) | 1,394,775(หน้า 49) | 1,336,461.46 | 🗸 |  |  |  | ต.ค.63- ก.ย.64 | ต.ค.63- ก.ย.64 | - | สำนักปลัด |
| 4 | โครงการศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโชคชัย | 20,000(หน้า 47 | ไม่ได้ดำเนินการ | - | - | - | - | ต.ค.63- ก.ย.64 | ก.ย 64 |  | สำนักปลัด |
| 5 | โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 15,000(หน้า47) | ไม่ได้ดำเนินการ | - | - | - | 🗸 | ต.ค.63- ก.ย.64 | - |  | สำนักปลัด |
| 6 | โครงการพัฒนาเด็กเล็กพอเพียง | 6,890(หน้า 47) | ไม่ได้ดำเนินการ | - | - | - | 🗸 | ต.ค.63- ก.ย.64 | - |  | สำนักปลัด |
| 7 | โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด | 70,000(หน้า 58) | ไม่ได้ดำเนินการ | - | - | - | 🗸 | ต.ค.63- ก.ย.64 | - |  | สำนักปลัด |
| 8 | วัสดุกีฬา | 50,000(หน้า 60) | 44,602 | 🗸 | - | - | - | ต.ค.63- ก.ย.64 | 5 มี.ค. 64 | - | สำนักปลัด |
| 9 | ค่าวัสดุก่อสร้าง | 60,000(หน้า 49) | ไม่ได้ดำเนินการ | - | - | - | - | ต.ค.63- ก.ย.64 | ต.ค.63- ก.ย.64 | - | สำนักปลัด |

-4-

**2.2 เพื่อส่งเสริมการสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว การส่งเสริมสุขภาพการป้องกันและระงับโรคติดต่อ รวมถึงการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ตั้งไว้ | งบประมาณที่เบิกจ่าย | ดำเนินการเสร็จแล้ว | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ | ยกเลิกโครงการ | ระยะเวลาที่ดำเนินการตามแผน | ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง |  ปัญหา/อุปสรรค ในการ ดำเนินการ |  หน่วย ดำเนินการ |
| 1 |  โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพ  ผู้สูงอายุ/ ผู้ด้อยโอกาสและผู้ป่วยเอดส์ | 30,000(หน้า 58) | ไม่ได้ดำเนินการ | - | - | - | - | ก.พ.64-ก.ค.64 | - | - | สำนักปลัด |
| 2 | โครงการควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายและป้องกันภัยโรคไข้เลือดออก | 50,000(หน้า50) | 48,000 | 🗸 | - | - | - | ก.พ.-มี.ค.64 | พ.ค. 2564 | - | สำนักปลัด |
| 3 | โครงการคุมกำเนิดสุนัขและแมวอย่างถาวร | 3,000(หน้า51) | ไม่ได้ดำเนินการ |  | - | - | - | ก.พ.64-ก.ค.64 |  | - | สำนักปลัด |
| 4 | โครงการจ้างเหมากู้ชีพกู้ภัย สำหรับผู้ปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉิน | 216,000(หน้า51) | 216,000 | 🗸 | - | - | - | ธ.ค.63-เม.ย.64 | ธ.ค.63-เม.ย.64 | - | สำนักปลัด |
| 5 | โครงการตลาดสะอาดอาหารปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค | 10,000(หน้า 51) | 10,000 | 🗸 | - | - | - | ต.ค.63- ก.ย.64 | ธ.ค. –ม.ค. 64 | - | สำนักปลัด |
| 6 | โครงการตำบลจัดการสุขภาพที่ดี | 10,000(หน้า 51) | ไม่ได้ดำเนินการ |  | - | - | - | ต.ค.63- ก.ย.64 |  | - | สำนักปลัด |
| 7 | โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพตำบลโชคชัย | 150,000(หน้า46) | ไม่ได้ดำเนินการ |  | - | - | - | ต.ค.63- ก.ย.64 |  | - | สำนักปลัด |
| 8 | โครงการฝึกอบรมอาสาปศุสัตว์ และให้ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า  | 7,400(หน้า 52) | ไม่ได้ดำเนินการ |  | - | - | - | มี.ค.64 |  | - | สำนักปลัด |
| 9 | โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า | 36,300 (หน้า 52) | 35,968 | 🗸 | - | - | - | ต.ค.63-ก.ย.64 | ต.ค.63-ก.ย.64 | - | สำนักปลัด |
| 10 | โครงการป้องกันและลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) | 47,920 | 33,440 | 🗸 | - | - | - | ต.ค.63-ก.ย.64 | 14-15พ.ค. 64 | - | สำนักปลัด |
| 11 | โครงการจัดซื้อเวชภัณฑ์ ยาสามัญ อุปกรณ์ในการช่วยเหลือผู้ป่วยประจำรถกู้ชีพ | 10,000(หน้า45) | 10,000 | 🗸 | - | - | - | ต.ค.63-ก.ย.64 | 10 พ.ค.64 | - | สำนักปลัด |
| 12 | ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย | 10,000(หน้า52) | 10,000 | - | - | - | 🗸 | ต.ค.63-ก.ย.64 | - |  | สำนักปลัด |
| 13 | เงินอุดหนุนส่วนราชการโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข | 180,000(หน้า53) | 180,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |

-5-

**2.3 เพื่อส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็กเยาวชน ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ตั้งไว้ | งบประมาณที่เบิกจ่าย | ดำเนินการเสร็จแล้ว | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ | ยกเลิกโครงการ | ระยะเวลาที่ดำเนินการตามแผน | ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง |  ปัญหา/อุปสรรค ในการ ดำเนินการ |  หน่วย ดำเนินการ |
| 1 | โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านยาเสพติดในเด็กนักเรียน (แดร์) | 20,000(หน้า 58) | 15,600 | - | - | - |  | ก.ย. 64 | - |  | สำนักปลัด |
| 2 |  ค่าใช้จ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | 54,000 (หน้า 67) | 37,500 | 🗸 | - | - | - | ต.ค.63- ก.ย.64 | ต.ค.63- ก.ย.64 | - | สำนักปลัด |
| 3 | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | 10,000(หน้า 58) | ไม่ได้ดำเนินการ | 🗸 | - | - | - | ต.ค.63- ก.ย.64 |  | - | สำนักปลัด |
| 4 | โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี | 5,000(หน้า 58) | ไม่ได้ดำเนินการ | 🗸 | - | - | - | ต.ค.63- ก.ย.64 |  | - | สำนักปลัด |
| 5 | โครงการพัฒนาหมู่บ้านหน้าบ้าน น่ามอง | 50,000(หน้า 59) | 15,000 | 🗸 | - | - | - | 12 กันยายน .64 |  | - | สำนักปลัด |
| 6 | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยผู้ยากไร้/ด้อยโอกาส | 30,000(หน้า 53) | 30,000 | 🗸 | - | - | - | ต.ค.63- ก.ย.64 |  | - | สำนักปลัด |
| 7 | โครงการส่งเสริมกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนตำบลโชคชัย | 20,000(หน้า 59) | ไม่ได้ดำเนินการ | - | - | - | 🗸 | ต.ค.63- ก.ย.64 | - |  | สำนักปลัด |
| 8 | โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพตำบลโชคชัย | 70,000(หน้า 59) | 20,000 |  |  |  |  | ต.ค.63- ก.ย.64 | มี.ค. 64 |  | สำนักปลัด |

-6-

**3.ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบ/สังคม และรักษาความสงบเรียบร้อย**

**3.1 ให้มีการรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ตั้งไว้ | งบประมาณที่เบิกจ่าย | ดำเนินการเสร็จแล้ว | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ | ยกเลิกโครงการ | ระยะเวลาที่ดำเนินการตามแผน | ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง |  ปัญหา/อุปสรรค ในการ ดำเนินการ |  หน่วย ดำเนินการ |
| 1 | โครงการฝึกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย | 150,000(หน้า 52) | ไม่ได้ดำเนินการ | - | - | - | 🗸 | ม.ค.-ก.ย.64 | - |  | สำนักปลัด |
| 2 | รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ | 30,000(หน้า 30) | 19,600 | 🗸 |  |  |  | ม.ค.-ก.ย.64 | มี.ค. - ก.ย. 64 |  | สำนักปลัด |
| 3 | โครงการกิจกรรม 5 ส. | 10,000(หน้า 31) | 10,000 | 🗸 | - | - | - | ม.ค.-ก.ย.64 | มี.ค. - ก.ย. 64 | - | สำนักปลัด |
| 4 | โครงการจัดงานพิธีในวันสำคัญต่างๆ | 10,000(หน้า 31) | 2,700 |  |  |  |  | พ.ย.63-ก.ย.64 | มี.ค. - ก.ย. 64 |  | สำนักปลัด |
| 5 | โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ความโปร่งใส ห่างไกลคอร์รัปชั่น และความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร | 15,000(หน้า 32) | ไม่ได้ดำเนินการ |  |  |  |  | พ.ย.63-ก.ย.64 |  |  | สำนักปลัด |
| 6 | รายจ่ายอื่น | 15,000(หน้า37) | 15,000 | 🗸 | - | - | - | พ.ย.63-ก.ย.64 | 29ส.ค.64 | - | สำนักปลัด |
| 7 | โครงการ อบต. พบประชาชน | 30,000(หน้า37) | 30,000 | 🗸 | - | - | - | พ.ย.63-ก.ย.64 | 12ก.พ.--มี.ค.64 | - | สำนักปลัด |
| 8 | ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งท้องถิ่น | 300,000(หน้า 31) | ไม่ได้ดำเนินการ | - | - | - | 🗸 | ต.ค.63-ก.ย.64 |  |  | สำนักปลัด |
| 10 | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการทั้งในและนอกราชอาณาจักร | 50,000(หน้า 31) | 6,490 | 🗸 | - | - | - | ต.ค.63-ก.ย.64 | พ.ย.63-ก.ย.64 | - | สำนักปลัด |
| 11 | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | 20,000(หน้า32) | 1,600 | 🗸 | - | - | - | ต.ค.63-ก.ย.64 | พ.ย.63-ก.ย.64 | - | สำนักปลัด |
| 12 | รายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ  | 235,000(หน้า 30) | 228,891 | 🗸 |  |  |  | ต.ค.63-ก.ย.64 | พ.ย.63-ก.ย.64 | - | สำนักปลัด |
|  | จัดหาวัสดุครุภัณฑ์อุปกรณ์ให้เพียงพอต่อการบริงาน  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ค่าวัสดุสำนักงาน | 100,000(หน้า 32) | 78,044 | 🗸 | - | - | - | ต.ค.63-ก.ย.64 | พ.ย.63-ก.ย.64 | - | สำนักปลัด |
| 2 | ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว | 20,000(หน้า32) | 20,000 | 🗸 | - | - | - | ต.ค.63-ก.ย.64 | พ.ย.63-ก.ย.64 | - | สำนักปลัด |
|  | ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง | 20,000(หน้า32) | ไม่ได้ดำเนินการ | - | - | - | 🗸 | ต.ค.63-ก.ย.64 | - |  | สำนักปลัด |
|  | ค่าวัสดุเชื้อเพลิงหล่อลื่น | 130,000(หน้า33 | 102,300 | 🗸 | - | - | - | ต.ค.63-ก.ย.64 | พ.ย.63-ก.ย.64 | - | สำนักปลัด |
|  | ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | 10,000(หน้า33) | 600 | 🗸 | - | - | - | ต.ค.63-ก.ย.64 | 28 มี.ค. 64 | - | สำนักปลัด |
|  | ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ | 50,000(หน้า 33) | 49,683 |  🗸 | - | - | - | ต.ค.63-ก.ย.64 | พ.ย.63-ก.ย.64 | - | สำนักปลัด |
|  | ค่าวัสดุอื่น | 10,000(หน้า 33) | 9,987 | 🗸 | - | - | - | ต.ค.63-ก.ย.64 | พ.ย.63-ก.ย.64 | - | สำนักปลัด |
|  | ค่าวัสดุการเกษตร | 10,000(หน้า 33) | ไม่ได้ดำเนินการ |  |  |  |  | ต.ค.63-ก.ย.64 |  |  |  |
|  | วัสดุสนาม | 13,000 | 13,000 | 🗸 |  |  |  | 30 ก.ย. 64 | 30 ก.ย. 64 |  | สำนักปลัด |
|  | เก้าอี้สำนักงาน | 10,000(หน้า34) | 10,000 | 🗸 | - | - | - | ต.ค.63-ก.ย.64 | 4 มี.ค. 64 | - | สำนักปลัด |
|  | ค่าเครื่องเสียงชุดไมโครโฟนห้องประชุม | 50,000(หน้า34) | 50,000 | 🗸 | - | - | - | พ.ย.63-ก.ย.64 | พ.ย.63-ก.ย.64 | - | สำนักปลัด |
|  | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 17,000(หน้า35) | 17,000 | 🗸 | - | - | - | พ.ย.63-ก.ย.64 | 18 มี.ค. 64 | - | สำนักปลัด |
|  | เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ | 8,600(หน้า35) | 8,600 | 🗸 | - | - | - | พ.ย.63-ก.ย.64 | 4 มี.ค. 64 | - | สำนักปลัด |
|  | อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ | 700(หน้า36) | 700 | 🗸 | - | - | - | พ.ย.63-ก.ย.64 | 4 มี.ค. 64 | - | สำนักปลัด |
|  | ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ | 60,000(หน้า36) | ไม่ได้ดำเนินการ | 🗸 | - | - | - | พ.ย.63-ก.ย.64 | 4 มี.ค. 64 | - | สำนักปลัด |

-8-

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ตั้งไว้ | งบประมาณที่เบิกจ่าย | ดำเนินการเสร็จแล้ว | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ | ยกเลิกโครงการ | ระยะเวลาที่ดำเนินการตามแผน | ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง |  ปัญหา/อุปสรรค ในการ ดำเนินการ |  หน่วย ดำเนินการ |
|  | **กองคลัง** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ค่าวัสดุสำนักงาน | 50,000(หน้า41) | 49,811 | 🗸 | - | - | - | ต.ค.63-ก.ย.64 | พ.ย.63-ก.ย.64 | - | กองคลัง |
|  | ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ | 40,000(หน้า42) | 20,550 | 🗸 | - | - | - | ต.ค.63-ก.ย.64 | พ.ย.63-ก.ย.64 | - | กองคลัง |
|  | ครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องปรับอากาศ  | 25,300 | 25,300 | 🗸 | - | - | - | ต.ค.63-ก.ย.64 | 24 มิ.ย.64 | - | กองคลัง |
|  | คอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน | 17,000(หน้า 43) | 16,900 | 🗸 | - | - | - | ต.ค.63-ก.ย.64 | ต.ค.63-ก.ย.64 | - | กองคลัง |
|  | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องอ่านบัตรอเนกประสงค์ (Smart CardReader) | 700(หน้า 44) | 700 | 🗸 |  |  |  | ต.ค.63-ก.ย.64 | ก.ย.64 | - | กองคลัง |

-9-

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ตั้งไว้ | งบประมาณที่เบิกจ่าย | ดำเนินการเสร็จแล้ว | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ | ยกเลิกโครงการ | ระยะเวลาที่ดำเนินการตามแผน | ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง |  ปัญหา/อุปสรรค ในการ ดำเนินการ |  หน่วย ดำเนินการ |
|  | **กองช่าง** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ค่าวัสดุสำนักงาน | 10,000(หน้า 56) | 9,315 | 🗸 | - | - | - | ต.ค.63-ก.ย.64 | ต.ค.63-ก.ย.64 | - | กองช่าง |
|  | ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 50,000(หน้า 56) | 48,250 | 🗸 | - | - | - | ต.ค.63-ก.ย.64 | ต.ค.63-ก.ย.64 | - | กองช่าง |
|  | ค่าวัสดุก่อสร้าง | 60,000(หน้า 56) | 51,263 | 🗸 | - | - | - | ต.ค.63-ก.ย.64 | ต.ค.63-ก.ย.64 | - | กองช่าง |
|  | ค่าวัสดุอื่น | 5,000(หน้า56) | ไม่ได้ดำเนินการ | - | - | - |  | ต.ค.63-ก.ย.64 | ต.ค.63-ก.ย.64 |  | กองช่าง |
|  | คาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์อุปกรณ์อ่านบัตร อเนกประสงค์ smart Card Reader | 700(หน้า 56) | ไม่ได้ดำเนินการ |  | - | - | - | ต.ค.63-ก.ย.64 | ต.ค.63-ก.ย.64 | - | กองช่าง |
|  | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เครื่องพิมพ์หมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก | 7,500(หน้า 57) | ไม่ได้ดำเนินการ |  |  |  |  | ต.ค.63-ก.ย.64 | ต.ค.63-ก.ย.64 | - | กองช่าง |

-10-

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ตั้งไว้ | งบประมาณที่เบิกจ่าย | ดำเนินการเสร็จแล้ว | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ | ยกเลิกโครงการ | ระยะเวลาที่ดำเนินการตามแผน | ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง |  ปัญหา/อุปสรรค ในการ ดำเนินการ |  หน่วย ดำเนินการ |
| 10 | ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ | 60,000(หน้า36) | ไม่ได้ดำเนินการ | - | - | - | - | ต.ค.63-ก.ย.64 |  | - | สำนักปลัด |
| 11 | รายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ | 200,000(หน้า30) | 186,990 | 🗸 | - | - | - | ต.ค.63-ก.ย.64 | พ.ย.63-ก.ย.64 | - | สำนักปลัด |
| 12 | รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ | 30,000(หน้า30) | 18,500 | 🗸 | - | - | - | ต.ค.63-ก.ย.64 | พ.ย.63-ก.ย.64 | - | สำนักปลัด |
| 13 | ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ | 10,000(หน้า 44) | 1,800 | 🗸 | - | - | - | ต.ค.63-ก.ย.64 | พ.ย.63-ก.ย.64 | - | กองคลัง |
| 14 | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (ค่าลงทะเบียน) | 60,000(หน้า 40) | 34,300 | 🗸 | - | - | - | ต.ค.63-ก.ย.64 | พ.ย.63-ก.ย.64 | - | กองคลัง |
| 15 | รายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ | 30,000(หน้า 40) | 36,000 | 🗸 | - | - | - | ต.ค.63-ก.ย.64 | พ.ย.63-ก.ย.64 | - | กองคลัง |
| 16 | ค่าเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร | 50,000(หน้า 41) | 37,508 | 🗸 | - | - | - | ต.ค.63-ก.ย.64 | พ.ย.63-ก.ย.64 | - | กองคลัง |
| 17 | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 10,000(หน้า55) | 5,985 | 🗸 | - | - | - | ต.ค.63-ก.ย.64 | ต.ค.63-ก.ย.64 | - | กองช่าง |
| 18 | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | 10,000(หน้า55) | ไม่ได้ดำเนินการ | - | - | - | 🗸 | ต.ค.63-ก.ย.64 | - |  | กองช่าง |
| 19 | ค่าเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร | 15,000(หน้า 55) | - | - | - | - | 🗸 | ต.ค.63-ก.ย.64 | - |  | กองช่าง |
| 20 | เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลโชคชัย | 30,000 | ไม่ได้ดำเนินการ | 🗸 | - | - | - | ต.ค.63-ก.ย.64 | ต.ค.63-ก.ย.64 | - | สำนักปลัด |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-11-

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ตั้งไว้ | งบประมาณที่เบิกจ่าย | ดำเนินการเสร็จแล้ว | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ | ยกเลิกโครงการ | ระยะเวลาที่ดำเนินการตามแผน | ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง |  ปัญหา/อุปสรรค ในการ ดำเนินการ |  หน่วย ดำเนินการ |
| 22 | โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านยาเสพติดในเด็กนักเรียน(D.A.R.E) | 20,000(หน้า 51) | 15,600 | 🗸 | - | - | - | ธ.ค.63-เม.ย.64 | 30 ก.ย.64 | - | สำนักปลัด |
| 23 | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | 10,000(หน้า 51) | ไม่ได้ดำเนินการ | - | - | - | 🗸 | ธ.ค.63-ก.ย.64 | - |  | สำนักปลัด |

**3.2 ส่งเสริมให้มีการจัดระเบียบในชุมชนและป้องกันบรรเทาสาธารณภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ตั้งไว้ | งบประมาณที่เบิกจ่าย | ดำเนินการเสร็จแล้ว | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ | ยกเลิกโครงการ | ระยะเวลาที่ดำเนินการตามแผน | ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง |  ปัญหา/อุปสรรค ในการ ดำเนินการ |  หน่วย ดำเนินการ |
| 1 | ค่าตอบแทนอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  | 20,000(หน้า44) | 17,700 | 🗸 | - | - | - | ต.ค.63-ก.ย.64 | ต.ค.63-ก.ย.64 | - | สำนักปลัด |
| 2 | โครงการกิจกรรมอาสาสมัครป้องกันไฟป่า | 30,000(หน้า 45) | 30,000 | - | - | - |  | ต.ค.63-ก.ย.64 | 30 เม.ย.64 |  | สำนักปลัด |
| 3 | โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์งานจราจร | 10,000(หน้า 45) | 9,997 | 🗸 | - | - | - | ต.ค.63-ก.ย.64 | เม.ย.-พ.ค. | - | สำนักปลัด |
| 4 | โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการเผชิญเหตุไฟไหม้ /ไฟป่า | 15,000(หน้า45) | ไม่ได้ดำเนินการ | 🗸 | - | - | - | พ.ย.63-ก.ย.64 | 10 ส.ค..64 | - | สำนักปลัด |
| 5 | โครงการจัดซื้อยาเวชภัณฑ์ ยาสามัญ อุปกรณ์ในการช่วยเหลือผู้ป่วยประจำรถกู้ชีพ กู้ภัย | 10,000(หน้า45) | 10,000 | 🗸 | - | - | - | พ.ย.63-ก.ย.64 | 7 มิ.ย.64 | - | สำนักปลัด |
| 6 | โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลวันสำคัญ | 60,000(หน้า46) | 59,864 | 🗸 | - | - | - | พ.ย.63-ก.ย.64 | 7 มิ.ย.64 | - | สำนักปลัด |
| 7 | โครงการพัฒนาศักยภาพ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน | 50,000(หน้า46) | ไม่ได้ดำเนินการ |  |  |  |  | พ.ย.63-ก.ย.64 | - | - | สำนักปลัด |
| 8 | ครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องเป่าลมใบไม้ | 10,000(หน้า46) | 9,975 |  |  |  |  | พ.ย.63-ก.ย.64 |  30 ก.ย.64 | - | สำนักปลัด |
| 7 | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุชุดสัญญาณไฟวับวาบ | 15,000(หน้า46) | 15,000 |  |  |  |  | พ.ย.63-ก.ย.64 | 30 ก.ย.64 | - | สำนักปลัด |

-12-

**3.2 ส่งเสริมให้มีการจัดระเบียบในชุมชนและป้องกันบรรเทาสาธารณภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ตั้งไว้ | งบประมาณที่เบิกจ่าย | ดำเนินการเสร็จแล้ว | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ | ยกเลิกโครงการ | ระยะเวลาที่ดำเนินการตามแผน | ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง |  ปัญหา/อุปสรรค ในการ ดำเนินการ |  หน่วย ดำเนินการ |
| 8 | ค่าครุภัณฑ์บำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์  | 140,000(หน้า47) | 95,180 | 🗸 | - | - | - | ต.ค.63-ก.ย.64 | ต.ค.63-ก.ย.64 | - | สำนักปลัด |
| 9 | งบกลาง (เงินสำรองจ่าย) | 450,000(หน้า 67) | 334,192 | - | - | - |  | ต.ค.63-ก.ย.64 | 30 เม.ย.64 |  | สำนักปลัด |
| 10 | งบกลาง (เงินช่วยพิเศษ) | 27,000 | 27,000 |  |  |  |  | ต.ค.63-ก.ย.64 | 30 เม.ย.64 | - | สำนักปลัด |
| 11 | งบกลาง (เงินเบี้ยผู้สูงอายุ) | 4,754,400(หน้า 66) | 4,366,100 |  |  |  |  | ต.ค.63-ก.ย.64 | ต.ค.63-ก.ย.64 | - | สำนักปลัด |
| 12 | งบกลาง (เงินเบี้ยยังชีพคนพิการ) | 1,017,600(หน้า 66) | 912,800 |  |  |  |  | ต.ค.63-ก.ย.64 | ต.ค.63-ก.ย.64 | - | สำนักปลัด |
| 13 | งบกลาง (เงินเบี้ยผู้ป่วยเอดส์) | 54,000(หน้า 67) | 42,000 |  |  |  |  | ต.ค.63-ก.ย.64 | ต.ค.63-ก.ย.64 | - | สำนักปลัด |

**3.3 ส่งเสริมให้ประชาชนคุณธรรมจริยธรรม และจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ตั้งไว้ | งบประมาณที่เบิกจ่าย | ดำเนินการเสร็จแล้ว | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ | ยกเลิกโครงการ | ระยะเวลาที่ดำเนินการตามแผน | ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง |  ปัญหา/อุปสรรค ในการ ดำเนินการ |  หน่วย ดำเนินการ |
| 1 | โครงการจัดงานพิธีในวันสำคัญต่างๆ | 10,000(หน้า 31) | 2,700 | 🗸 | - | - | - | ต.ค.63-ก.ย.64 | ต.ค.63-ก.ย.64 | - | สำนักปลัด |
| 2 | โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคณะผู้บริหาร ส.อบต.และพนักงานเจ้าหน้าที่ อบต.โชคชัย | 15,000(หน้า32) | ไม่ได้ดำเนินการ | - | - | - | - | ก.พ.-ก.ย.64 | - |  | สำนักปลัด |

**4. ยุทธศาสตร์การวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม เกษตรกรรม และการท่องเที่ยว**

**4.1 ให้มีการบำรุงและส่งเสริมการทำมาหากินของราษฎรเพิ่มรายได้และสร้างอาชีพให้กับประชาชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ตั้งไว้ | งบประมาณที่เบิกจ่าย | ดำเนินการเสร็จแล้ว | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ | ยกเลิกโครงการ | ระยะเวลาที่ดำเนินการตามแผน | ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง |  ปัญหา/อุปสรรค ในการ ดำเนินการ |  หน่วย ดำเนินการ |
| 1 | โครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | 70,000(หน้า 59) | 20,000 | 🗸 | - | - | - | ธ.ค.63 - ก.ย.64 | 29 มี.ค.64 | - | สำนักปลัด |

**4.2 ส่งเสริมการจัดระบบบริการพื้นฐาน สิ่งอำนวยความสะดวก และจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยว**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ตั้งไว้ | งบประมาณที่เบิกจ่าย | ดำเนินการเสร็จแล้ว | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ | ยกเลิกโครงการ | ระยะเวลาที่ดำเนินการตามแผน | ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง |  ปัญหา/อุปสรรค ในการ ดำเนินการ |  หน่วย ดำเนินการ |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-13-

**4.3 ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอย่างสม่ำเสมอ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ตั้งไว้ | งบประมาณที่เบิกจ่าย | ดำเนินการเสร็จแล้ว | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ | ยกเลิกโครงการ | ระยะเวลาที่ดำเนินการตามแผน | ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง |  ปัญหา/อุปสรรค ในการ ดำเนินการ |  หน่วย ดำเนินการ |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**5.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการและอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

**5.1 ส่งเสริมให้มีการจัดการบำบัด ฟื้นฟู และการบำรุงรักษาการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ตั้งไว้ | งบประมาณที่เบิกจ่าย | ดำเนินการเสร็จแล้ว | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ | ยกเลิกโครงการ | ระยะเวลาที่ดำเนินการตามแผน | ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง |  ปัญหา/อุปสรรค ในการ ดำเนินการ |  หน่วย ดำเนินการ |
| 1 | โครงการพัฒนาหมู่บ้าน “หน้าบ้าน น่ามอง” รูปแบบประชารัฐ | 50,000 | 15,000(หน้า 59) |  🗸 | - | - | - | พ.ย.63-ก.ย.64 | ก.ย.64 | - | สำนักปลัด |

**5.2 ให้มีการเฝ้าระวังรักษาและป้องกันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ตั้งไว้ | งบประมาณที่เบิกจ่าย | ดำเนินการเสร็จแล้ว | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ | ยกเลิกโครงการ | ระยะเวลาที่ดำเนินการตามแผน | ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง |  ปัญหา/อุปสรรค ในการ ดำเนินการ |  หน่วย ดำเนินการ |
| 1 | โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันไฟป่า | 30,000 | 30,000(หน้า45) | 🗸 | - | - | - | - | 31 ม.ค.64 | - | สำนักปลัด |

**5.3 ให้มีการสร้างจิตสำนึกแก่ประชาชนให้อนุรักษ์และหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ตั้งไว้ | งบประมาณที่เบิกจ่าย | ดำเนินการเสร็จแล้ว | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ | ยกเลิกโครงการ | ระยะเวลาที่ดำเนินการตามแผน | ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง |  ปัญหา/อุปสรรค ในการ ดำเนินการ |  หน่วย ดำเนินการ |
| 1 | โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี | 30,000(หน้า 38) | ไม่ได้ดำเนินการ | - | - | - | 🗸 | พ.ค.64-ส.ค. 64 | - |  | สำนักปลัด |
| 2 | โครงการฟื้นฟูป่าชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | 20,000(หน้า 38) | 19,880 |  |  |  |  | พ.ค.64-ส.ค. 64 |  | 15 ก.ค.64 | สำนักปลัด |

-14-

**5.4 ส่งเสริมการบริหารจัดการขยะในครัวเรือน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ตั้งไว้ | งบประมาณที่เบิกจ่าย | ดำเนินการเสร็จแล้ว | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ | ยกเลิกโครงการ | ระยะเวลาที่ดำเนินการตามแผน | ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง |  ปัญหา/อุปสรรค ในการ ดำเนินการ |  หน่วย ดำเนินการ |
| 1 | โครงการบริหารจัดการขยะในครัวเรือน | 15,000(หน้า 31) | ไม่ได้ดำเนินการ | 🗸 | - | - | - | ต.ค.63-ก.ย.64 | ต.ค.63-ก.ย.64 | - | สำนักปลัด |

**6. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมทางด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น**

**6.1 ส่งเสริมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ตั้งไว้ | งบประมาณที่เบิกจ่าย | ดำเนินการเสร็จแล้ว | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ | ยกเลิกโครงการ | ระยะเวลาที่ดำเนินการตามแผน | ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง |  ปัญหา/อุปสรรค ในการ ดำเนินการ |  หน่วย ดำเนินการ |
| 1 | อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบลโชคชัยเพื่อส่งเสริมกิจกรรมงานบุญประเพณีท้องถิ่น | 230,000(หน้า40) | 166,150 | 🗸 | - | - | - | พ.ย.63-ก.ย.64 | พ.ย.63-ก.ย.64 | - | สำนักปลัด |

**7. ยุทธศาสตร์การผลิตและจัดการอาหารปลอดภัย**

**7.1 ส่งเสริมทำเกษตรชีวภาพ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ตั้งไว้ | งบประมาณที่เบิกจ่าย | ดำเนินการเสร็จแล้ว | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ | ยกเลิกโครงการ | ระยะเวลาที่ดำเนินการตามแผน | ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง |  ปัญหา/อุปสรรค ในการ ดำเนินการ |  หน่วย ดำเนินการ |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**7.2 พัฒนาศักยภาพกลุ่มผลิตอาหารสะอาด ปลอดภัย**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ตั้งไว้ | งบประมาณที่เบิกจ่าย | ดำเนินการเสร็จแล้ว | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ | ยกเลิกโครงการ | ระยะเวลาที่ดำเนินการตามแผน | ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง |  ปัญหา/อุปสรรค ในการ ดำเนินการ |  หน่วย ดำเนินการ |
| 1 | โครงการตลาดสะอาด อาหารปลอดภัย  | 10,000(หน้า 52) | 10,000 | 🗸 | - | - | - | ต.ค.63- ก.ย.64 | ธ.ค. –ม.ค. 64 | - | สำนักปลัด |

**โครงการจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ 2564**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณที่ตั้งไว้** | **งบประมาณที่เบิกจ่าย** | **ดำเนินการเสร็จแล้ว** | **หน่วยดำเนินการ** |
| 1 | โครงการก่อสร้างถนนดินลุกรังม.8-6  | 430,000 | 430,000 | 🗸 | กองช่าง |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

โครงการเงินนอกงบประมาณรายจ่าย

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ตั้งไว้ | งบประมาณที่เบิกจ่าย | ระยะเวลาดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |